QUY TRÌNH LÀM VIỆC NHÓM VÀ PHÂN CÔNG

Website đặt phòng khách sạn trực tuyến đa đối tác MeGo

Giai đoạn lập trình: React + Redux Toolkit + Tailwind CSS / Spring Boot

# 1. Giới thiệu chung

MeGo là nền tảng giới thiệu và đặt phòng khách sạn trực tuyến đa đối tác, mô phỏng mô hình của các nền tảng như Agoda, Booking.com và Traveloka. Khác với website đặt phòng của riêng một khách sạn, MeGo kết nối khách hàng với nhiều cơ sở lưu trú trên cùng một hệ thống. Hệ thống có bốn nhóm người dùng:

- Guest: khách vãng lai, tìm kiếm và xem thông tin khách sạn, phòng, giá, đánh giá.

- Customer: khách hàng đã đăng nhập, đặt phòng, thanh toán, quản lý và hủy đơn, viết đánh giá, tích điểm thưởng.

- Partner: đối tác kinh doanh cơ sở lưu trú, quản lý khách sạn, phòng, giá, tồn kho, đơn đặt phòng, doanh thu, khuyến mãi.

- Admin: quản trị nền tảng, quản lý tài khoản, xét duyệt đối tác và khách sạn, kiểm duyệt đánh giá, thống kê.

Quy trình nghiệp vụ chính: Tìm kiếm → Xem thông tin → Kiểm tra phòng → Lựa chọn → Đặt phòng → Thanh toán → Theo dõi đơn đặt phòng → Đánh giá.

# 2. Công nghệ sử dụng

| Thành phần | Công nghệ |
| --- | --- |
| Frontend | React, Redux Toolkit, Tailwind CSS (giao diện responsive cho máy tính, máy tính bảng, điện thoại) |
| Backend | Spring Boot |
| Xác thực, phân quyền | JWT, phân quyền theo vai trò Guest, Customer, Partner, Admin; mật khẩu mã hóa bcrypt |
| Thanh toán | Cổng thanh toán VNPay |
| Dịch vụ tích hợp | Email (SendGrid/SMTP), SMS (Twilio), Google Maps API |
| Quản lý mã nguồn | Git, GitHub |

# 3. Thành viên, nhánh và phân công

Nhóm gồm 5 thành viên. Mỗi thành viên làm việc trên một nhánh riêng, tên nhánh là tên của thành viên (viết thường, không dấu).

| Nhánh | Thành viên | Phần việc | Use case liên quan |
| --- | --- | --- | --- |
| khanh | Khánh | Giao diện Partner | UC-P01 đến UC-P25 (đăng ký đối tác, quản lý khách sạn, loại phòng, giá, tồn kho, đơn đặt phòng, doanh thu, khuyến mãi, đánh giá, nhân viên, hỗ trợ, thông báo) |
| anh | Vân Anh | Giao diện Guest và Customer | UC-G01 đến UC-G09 (xem, tìm kiếm, lọc, sắp xếp, đăng ký, đăng nhập, khôi phục mật khẩu); UC-C01 đến UC-C12 (đặt phòng, thanh toán, tài khoản, yêu thích, hủy phòng, đánh giá, điểm thưởng, thông báo) |
| thi | Thi | Giao diện Admin | UC-A01 đến UC-A13 (khóa/mở tài khoản, phân quyền, xét duyệt đối tác và khách sạn, khuyến mãi nền tảng, kiểm duyệt đánh giá, thống kê, dashboard) |
| nguyen | Nguyên | Chưa phân công | Đề xuất: khung dự án FE dùng chung, Backend (xác thực JWT, API Guest/Customer) |
| hung | Hùng | Chưa phân công | Đề xuất: Backend (API Partner, API Admin) |

# 4. Quy trình Git

Repository: https://github.com/nguyennamtrungnguyen/MEGO-Multi-Vendor-Hotel-Booking-Platform.git

## 4.1. Nguyên tắc

- Mỗi người một nhánh riêng: nguyen, khanh, hung, thi, anh.

- Trước khi code phải pull code mới nhất về.

- Code xong một chức năng thì commit và push lên nhánh của mình.

- Nhóm trưởng là người merge nhánh của từng thành viên vào nhánh main. Thành viên không tự merge, không push thẳng vào main.

## 4.2. Thiết lập ban đầu (nhóm trưởng làm một lần)

git clone https://github.com/nguyennamtrungnguyen/MEGO-Multi-Vendor-Hotel-Booking-Platform.git

cd MEGO-Multi-Vendor-Hotel-Booking-Platform

# Thêm frontend/, backend/, .gitignore, README.md rồi commit và push lên main

# Tạo 5 nhánh cho 5 thành viên

for b in nguyen khanh hung thi anh; do

git branch $b

git push -u origin $b

done

## 4.3. Thiết lập của mỗi thành viên (làm một lần)

git clone https://github.com/nguyennamtrungnguyen/MEGO-Multi-Vendor-Hotel-Booking-Platform.git

cd MEGO-Multi-Vendor-Hotel-Booking-Platform

git checkout khanh        # đổi thành tên nhánh của mình

## 4.4. Quy trình mỗi lần làm việc

Bước 1. Pull code mới nhất trước khi code

git checkout khanh

git pull origin main

Bước 2. Code một chức năng và commit

git add .

git commit -m "feat(partner): quản lý loại phòng"

Bước 3. Xong chức năng thì push nhánh của mình

git push origin khanh

Bước 4. Báo nhóm trưởng để merge

Nhóm trưởng merge nhánh vào main (nên dùng Pull Request trên GitHub để xem lại thay đổi trước khi gộp). Sau khi merge xong, nhóm trưởng thông báo để mọi người pull main về nhánh của mình.

# Nhóm trưởng merge bằng lệnh (nếu không dùng Pull Request)

git checkout main

git pull origin main

git merge khanh

git push origin main

Lưu ý: lệnh git pull không kèm tham số chỉ kéo nhánh của chính mình. Muốn nhận phần code mới của người khác, phải chạy git pull origin main.

# 5. Quy ước commit

Commit message theo dạng loại(phạm vi): mô tả ngắn. Phạm vi là partner, guest, customer, admin, be hoặc tên module.

| Loại | Dùng khi |
| --- | --- |
| feat | Thêm tính năng mới |
| fix | Sửa lỗi |
| refactor | Chỉnh sửa code, không đổi hành vi |
| style | Định dạng code, chỉnh giao diện Tailwind |
| docs | Sửa tài liệu |
| chore | Cấu hình, thêm thư viện |

Ví dụ: feat(admin): duyệt đăng ký đối tác; fix(customer): lỗi chọn ngày nhận phòng.

# 6. Cấu trúc thư mục và cách tránh conflict

Ba thành viên cùng làm frontend trên một dự án React, nên dễ xung đột ở các file dùng chung. Đề xuất chia thư mục theo vai trò, mỗi người chỉ sửa thư mục của mình:

frontend/src/

├── features/

│   ├── partner/     ← Khánh

│   ├── guest/       ← Vân Anh

│   ├── customer/    ← Vân Anh

│   └── admin/       ← Thi

├── shared/          ← component, hook dùng chung

├── store/           ← cấu hình Redux store

└── routes/          ← định tuyến

- Dựng khung trước: một thành viên (đề xuất Nguyên hoặc Hùng) dựng khung FE một lần gồm React, Redux Toolkit, Tailwind, router, axios và layout cơ bản cho bốn vai trò, rồi merge vào main trước khi các bạn khác bắt đầu code.

- File dễ conflict: store, routes, package.json, tailwind.config.js. Khi cần thêm route hoặc slice, mỗi người chỉ thêm một dòng cho phần của mình và pull main thường xuyên.

- Thêm thư viện mới (npm install) thì báo cả nhóm, vì package.json sẽ thay đổi.

# 7. Quy tắc chung

- Không push thẳng vào main, chỉ nhóm trưởng merge.

- Mỗi nhánh chỉ làm phần việc của mình. Cần sửa file của người khác thì nhắn cho người đó.

- Không commit node_modules/, target/, .env và mật khẩu cơ sở dữ liệu trong application.properties. Dùng file mẫu application-example.properties và .env.example.

- Push sau mỗi chức năng hoàn chỉnh, không dồn nhiều chức năng vào một lần push.

- Khi bị conflict, không xóa bừa; nhắn người sửa cùng file để thống nhất.